АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАПОШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021 № 168

сл. Шапошниковка

**Об утверждении муниципальной программы Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения и основные направления благоустройства» на 2022-2027 годы**

**(В ред. пост. от 15.11.2022 № 116; от 19.12.2022 № 134; от 27.02.2024 № 22; от 12.12.2024 № 185)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Шапошниковского сельского поселения от 17.10.2013 № 60 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шапошниковского сельского поселения», распоряжением администрации Шапошниковского сельского поселения от 18.11.2013 № 29-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района» и в целях повышения эффективности расходов бюджета Шапошниковского сельского поселения, администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» на 2022-2027 годы.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Шапошниковского сельского поселения на очередной финансовый год.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном периодическом издании органов местного самоуправления Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы  Шапошниковского  сельского поселения | Е.А.Новик |

Утверждена

постановлением администрации

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от 15.11.2021 года № 168

(В ред. пост. от 19.12.2022 № 134)

Муниципальная программа

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» на 2022-2027 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Подпрограмма 1. «Мероприятия в области коммунального хозяйства»  Основное мероприятие 1. Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям.  Основное мероприятие 2. Бактериологическое исследование питьевой воды  Подпрограмма 2. «Благоустройство»  Основное мероприятие 1 Уличное освещение;  Основное мероприятие 2 Озеленение;  Основное мероприятие 3 Содержание мест захоронения;  Основное мероприятие 4 Прочее благоустройство;  Основное мероприятие 5 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства;  Основное мероприятие 6 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения  Подпрограмма 3. «Создание условий для обеспечения населения Шапошниковского сельского поселения качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»  Основное мероприятие 1. «Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда» |
| Цель муниципальной программы | - создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Шапошниковского сельского поселения,  - повышение качества водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод;  - развитие основных направлений благоустройства |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение выполнения работ по текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;  - обеспечение населения бесперебойной подачи питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;  - организация благоустройства и озеленения территории поселения;  - содержание мест захоронения на территории поселения;  - организация уличного освещения в поселении;  - организация переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в благоустроенного жилого помещения или выплата возмещения за изымаемое непригодное для проживания помещение |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | - уровень износа коммунальной инфраструктуры;  - процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству;  - уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками);  - исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения;  - исполнение расходных обязательств по содержанию памятников, колодцев, остановок и прочие мероприятия |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы  (В ред. от 27.02.2024 № 22; от 12.12.2024 № 185) | Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет – 13 956,566 тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2022 | 6 810,6 | 0 | 5 855,2 | 955,4 | | 2023 | 4607,2 | 0 | 3101,4 | 1505,8 | | 2024 | 1 454,5 | 0 | 300,5 | 1 154,0 | | 2025 | 1084,266 | 0 | 960,7 | 123,566 | | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы.

1.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Повышение уровня и качества жизни населения являются приоритетными социально-экономическими задачами развития сельского поселения, формирование современной сельской инфраструктуры и благоустройство мест общего пользования территории поселения. Данная программа объединяет мероприятия обеспечивающего характера, направленные на создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области.

1.2 Цели в сфере реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

- создание условий для приведения объектов и сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории Шапошниковского сельского поселения,

- повышение качества водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод;

- развитие основных направлений благоустройства.

1.3 Задачи в сфере реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы решаются следующие задачи:

- обеспечение выполнения работ по текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры;

- обеспечение населения бесперебойной подачи питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами;

- организация благоустройства и озеленения территории поселения;

- содержание мест захоронения на территории поселения;

- организация уличного освещения в поселении.

- организация переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда в жилые помещения пригодные для проживания.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2022 по 2027 год (в один этап).

Раздел 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» отражено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Расходы местного бюджета на реализацию мероприятий муниципальной программы, софинансирование по подпрограмме 3. «Создание условий для обеспечения населения Шапошниковского сельского поселения качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» которые планируются за счет субсидии из областного бюджета на 2025 год:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Всего, тыс. рублей | В т. ч. за счет местного бюджета, тыс. рублей | За счет областного бюджета (прогнозные данные), тыс. рублей |
| Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда  т. ч.: | 890,966 | 89,666 | 801,300 |
| сл. Шапошниковка ул. Шевченко, дом 24 | 890,966 | 89,666 | 801,300 |

(Абзац в ред. пост. от 12.12.2024 № 185)

Раздел 6. Порядок предоставления и расходования субсидий, межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджету Ольховатского муниципального района Воронежской области, из бюджета Ольховатского муниципального района Воронежской области бюджетам поселений

Порядок предоставления и расходования дотаций бюджетам поселений Ольховатского муниципального района Воронежской области на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» приведен в приложении № 5 к муниципальной программе

Приложение № 1 к муниципальной программе

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района

Воронежской области и основные направления благоустройства» на 2022-2027 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шапошниковского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» на 2022-2027 годы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства | | | | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | | | | |
| 1. | уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | |
| 2. | процент привлечения населения поселения к работам по благоустройству | % | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 3. | уровень благоустроенности поселения (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелёными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками) | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 4. | Исполнение расходных обязательств по содержанию мест захоронения | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| 5. | Исполнение расходных обязательств по содержанию памятников, колодцев, остановок и прочие мероприятия | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения Шапошниковского сельского поселения качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | | | | |
| 1 | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | % | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Шапошниковского сельского поселения

Ольховатского муниципального района Воронежской

области и основные направления благоустройства» 2022-2027 годы

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» 2022-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» | | | | | |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | Мероприятие 1.1 Обеспечение выполнения работ по текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Повышение надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения |
| Основное мероприятие 2 | Бактериологическое исследование питьевой воды | Мероприятие 1.2 Обеспечение населения бесперебойной подачей питьевой воды, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленными санитарно-эпидемиологическими правилами | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Обеспечение комфортных и безопасных условий проживания людей |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Уличное освещение | Мероприятие 2.1 Устранение слабой освещенности улиц населенных пунктов | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Улучшению ориентации и безопасности движения на дорогах, формирование образа села, повышение эстетических свойств сельского пейзажа, расширение границ для отдыха населения |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение | Мероприятие 2.2 Своевременное проведение работ по сносу, омоложению зеленых насаждений | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Улучшение состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, придание зеленым насаждениям надлежащего облика |
| Основное мероприятие 3 | Содержание мест захоронения | Мероприятие 2.3 Соблюдение санитарных и экологических требований к содержанию мест захоронения | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Сохранение ритуальных традиций |
| Основное мероприятие 4 | Прочее благоустройство | Мероприятие 2.4 Прочие мероприятия по содержанию территорий поселения | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Улучшение территории Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | Мероприятие 2.5 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Улучшение территории Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Основное мероприятие 6 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения | Мероприятие 2.6 Развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Модернизация сетей уличного освещения |
| Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения населения Шапошниковского сельского поселения качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Мероприятие 3.1 Переселение граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | 2023-2024 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Перемещение граждан из помещений не пригодных для проживания |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Шапошниковского сельского поселения

Ольховатского муниципального района Воронежской

области и основные направления благоустройства» 2022-2027 годы

(В ред. от 27.02.2024 № 22; от 12.12.2024 № 185)

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» 2022-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы | | | | | | | |  |
| Всего | | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | |  |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства | всего | 13956,566 | | 6 810,6 | 4607,2 | 1454,5 | 1084,266 | 0 | 0 |  |
| в том числе по статьям расходов: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  | |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 13956,566 | | 6 810,6 | 4607,2 | 1454,5 | 1084,266 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | 2903,8 | 2 695,0 | | 197,8 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 2903,8 | 2 695,0 | | 197,8 | 10,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего | 15,0 | 0 | | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 15,0 | 0 | | 0 | 15,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Уличное освещение | всего | 1014,3 | 208,3 | | 214,2 | 400,5 | 191,3 | 0 | 0 |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 1014,3 | 208,3 | | 214,2 | 400,5 | 191,3 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение | всего | 292,3 | 5,0 | | 186,3 | 101,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 292,3 | 5,0 | | 186,3 | 101,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 3 | Содержание мест захоронения | всего | 164,1 | 30,0 | | 63,1 | 70,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 164,1 | 30,0 | | 63,1 | 70,0 | 1,0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 4 | Прочее благоустройство | всего | 1318,9 | 285,3 | | 176,6 | 857,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 1318,9 | 285,3 | | 176,6 | 857,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств | всего | 2648,4 | 103,2 | | 2544,2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 2648,4 | 103,2 | | 2544,2 | 1,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 6 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения | всего | 3 483,6 | 3 483,6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 3 483,6 | 3 483,6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 «Жилищное хозяйство» | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 |  | всего | 2115,966 | 0 | | 1225 | 0 | 890,966 | 0 | 0 |  |
| Переселение граждан из аварийного жилья | в том числе по статьям расходов: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе по ГРБС: |  |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | Администрация Шапошниковского сельского поселения | 2115,966 | 0 | | 1225 | 0 | 890,966 | 0 | 0 |  |

Приложение № 4 к муниципальной программе

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными

услугами населения Шапошниковского сельского поселения

Ольховатского муниципального района Воронежской

области и основные направления благоустройства» 2022-2027 годы

(В ред. от 27.02.2024 № 22; от 12.12.2024 № 185)

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства» 2022-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Шапошниковского сельского поселения  Ольховатского муниципального района Воронежской области и основные направления благоустройства | всего, в том числе: | 13956,566 | 6 810,6 | 4607,2 | 1454,5 | 1084,266 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 7741,7 | 2 545,0 | 3101,4 | 300,5 | 960,7 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | 6018,9 | 4265,6 | 1505,8 | 1154,0 | 123,566 | 0 | | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 1 «Мероприятия в области коммунального хозяйства» | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Поддержание объектов водопроводного хозяйства поселения в состоянии, соответствующем нормативным и санитарным требованиям | всего | 2902,8 | 2 695,0 | 197,8 | 10,0 | 0 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 2660,8 | 2 545,0 | 115,8 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | 242,0 | 150,0 | 82,0 | 10,0 | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие 2 | Бактериологическое исследование питьевой воды | всего, в том числе: | 15 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| местный бюджет | 15 | 0 | 0 | 15,0 | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство» | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Уличное освещение | всего, в том числе: | 1014,3 | 208,3 | 214,2 | 400,5 | 191,3 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 762,1 | 142,8 | 159,4 | 300,5 | 159,4 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | 252,2 | 65,5 | 54,8 | 100,0 | 31,9 | 0 | | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие 2 | Озеленение | федеральный бюджет | 292,3 | 5,0 | 186,3 | 101,0 | 0 | | 0 | 0 |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| местный бюджет | 292,3 | 5,0 | 186,3 | 101,0 | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие 3 | Содержание мест захоронения | всего, в том числе: | 164,1 | 30,0 | 63,1 | 70,0 | 1,0 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| местный бюджет | 164,1 | 30,0 | 63,1 | 70,0 | 1,0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие 4 | Прочее благоустройство | всего, в том числе: | 1319,1 | 285,5 | 176,6 | 857,0 | 0 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| местный бюджет | 1319,1 | 285,5 | 176,6 | 857,0 | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие 5 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйств | всего, в том числе: | 2648,4 | 103,2 | 2544,2 | 1,0 | 0 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 2541,6 | 0 | 2541,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | 106,8 | 103,2 | 2,6 | 1,0 | 0 | 0 | | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | |  |
| Основное мероприятие 6 | Развитие социальной и инженерной инфраструктуры поселения | всего, в том числе: | 3483,6 | 3483,6 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 3167,4 | 3167,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| внебюджетные фонды | 319,2 | 319,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Подпрограмма 3 «Жилищное хозяйство» | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Переселение граждан из аварийного жилья | всего, в том числе: | 2115,966 | 0 | 1225 | 0 | 890,966 | | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  | |  |
| областной бюджет | 1903,8 | 0 | 1102,5- | 0 | 801,3 | 0 | | 0 |
| местный бюджет | 212,166 |  | 122,5 |  | 89,666 |  | |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  | |  |