АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАПОШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2021 № 173

сл. Шапошниковка

**Об утверждении муниципальной программы Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы**

**(В ред. пост. от 15.11.2022 № 121; от 27.02.2024 № 27)**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Шапошниковского сельского поселения от 17.10.2013 № 60 «О порядке принятия решений о разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шапошниковского сельского поселения», распоряжением администрации Шапошниковского сельского поселения от 18.11.2013 № 29-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района» и в целях повышения эффективности расходов бюджета Шапошниковского сельского поселения, администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы.

2. Финансирование Программы осуществляется в рамках бюджетных средств, предусмотренных в бюджете Шапошниковского сельского поселения на очередной финансовый год.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в официальном периодическом издании органов местного самоуправления Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Муниципальный вестник».

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий обязанности главы  Шапошниковского  сельского поселения | Е.А.Новик |

Утверждена

постановлением администрации

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района

Воронежской области

от 15.11.2021 года № 173

Муниципальная программа

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Исполнители муниципальной программы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Подпрограммы и основные мероприятия муниципальной программы | Выделение подпрограмм в рамках настоящей муниципальной программы не предусмотрено.  Основные мероприятия.  1. Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений.  2. Проектирование работ по замене электрических сетей в зданиях, строениях, сооружениях.  3. Перекладка электрических сетей в зданиях, строениях, сооружениях. |
| Цель муниципальной программы | 1. Снижение удельных показателей потребления тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.  2. Снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему, обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам. |
| Задачи муниципальной программы | - обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;  - повышение энергетической эффективности в секторах экономики Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Показатели (индикаторы) муниципальной программы | 1. Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой бюджетными учреждениями Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области.  2.Экономия тепловой энергии в натуральном выражении.  3.Экономия электрической энергии в натуральном выражении. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной  программы | Сроки реализации муниципальной программы: 2022-2027 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы и источники финансирования муниципальной программы  (В ред. пост. от 15.11.2022 № 121; от 27.02.2024 № 27) | Объём бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы по годам составляет – 12,0 тыс. рублей, в том числе:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | | 2022 | 10,0 |  |  | 10,0 | | 2023 | 0,0 |  |  | 0,0 | | 2024 | 1,0 |  |  | 1,0 | | 2025 | 1,0 |  |  | 1,0 | | 2026 | 0 |  |  | 0 | | 2027 | 0 |  |  | 0 | |

Раздел 1. Приоритеты муниципальной политики, цели, задачи в сфере реализации муниципальной программы.

1.1 Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы.

Приоритетом муниципальной программы является развитие эффективной и ресурсосберегающей экономики на территории Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, способствующей переходу учреждений жилищно-коммунального хозяйства района на энергосберегающий путь развития, за счет реализации механизмов стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, реализации типовых энергосберегающих проектов.

В числе приоритетов определены следующие направления:

-обеспечение надежного, безопасного, бездефицитного энергоснабжения Шапошниковского сельского поселения;

-активное вовлечение всех групп потребителей в энерго-, ресурсосбережение;

-уменьшение негативного воздействия энергетического хозяйства Шапошниковского сельского поселения на окружающую среду.

1.2 Цели в сфере реализации муниципальной программы.

Целью муниципальной программы является:

1. Снижение удельных показателей потребления тепловой энергии, воды и природного газа, сокращение потерь энергоресурсов.

2. Снижение доли энергетических издержек, снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему, обеспечение населения качественными энергетическими услугами по доступным ценам.

1.3 Задачи в сфере реализации муниципальной программы.

В рамках муниципальной программы решаются следующие задачи:

- обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;

- повышение энергетической эффективности в секторах экономики Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области.

Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2022 по 2027 год (в один этап).

Раздел 2. Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» и их значениях приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Раздел 3. Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

Раздел 4. Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» отражены в приложении № 3 к муниципальной программе.

Раздел 5. Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» отражено в приложении № 4 к муниципальной программе.

Приложение № 1 к муниципальной программе

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой бюджетными учреждениями Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области | % | 65 | 70 | 85 | 90 | 100 | 100 |
| 2. | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении. | Гкал | 20 | 25 | 30 | 35 | 42 | 50 |
| 3. | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | тыс.кВт | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,9 | 5,0 | 5,0 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы

Перечень основных мероприятий и мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы Шапошниковского сельского

поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование основного мероприятия муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы | Наименование мероприятия/содержание основного мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Ожидаемый результат реализации основного мероприятия/мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Основное мероприятие 1 | Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений | Мероприятие 1.1 Проведение работ по замене оконных блоков, дверей, утеплению фасада, крыш административных зданий | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Экономия энергетических ресурсов, улучшение условий деятельности учреждений, сокращение тепловых потерь зданий |
| Основное мероприятие 2 | Проектирование работ по замене электрических сетей в зданиях, строениях, сооружениях | Мероприятие 1.2 Разработка проектно-сметной документации по замене ветхих электрических сетей в административных зданиях | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Разработка проектно-сметной документации по замене ветхих электрических сетей в административных зданиях |
| Основное мероприятие 3 | Перекладка электрических сетей в зданиях, строениях, сооружениях | Мероприятие 1.3 Замена ветхих электрических сетей в административных зданиях | 2022-2027 годы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области. | Снижение потерь электрической энергии |

Приложение № 3 к муниципальной программе

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы

(В ред. пост. от 15.11.2022 № 121; от 27.02.2024 № 27)

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС) | Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы (тыс. руб.), годы | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| в том числе по статьям расходов: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| В том числе: | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Повышение тепловой защиты зданий, строений и сооружений | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Проектирование работ по замене электрических сетей в зданиях, строениях, сооружениях | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по статьям расходов: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Перекладка электрических сетей в зданиях, строениях, сооружениях | всего | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| в том числе по статьям расходов: |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Шапошниковского сельского поселения | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского

муниципального района Воронежской области

«Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы

(В ред. пост. от 15.11.2022 № 121; от 27.02.2024 № 27)

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета

Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Оценка расходов, тыс. руб. | | | | | | |
| Всего | в том числе по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего, в том числе: | 12,0 | 10,0 | 0.0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 12,0 | 10,0 | 0.0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1 | Повышение тепловой  защиты зданий, строений  и сооружений | всего |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 | Проектирование работ по замене электрических сетей в зданиях, строениях, сооружениях | всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 3 | Перекладка электрических сетей в зданиях, строениях, сооружениях | всего, в том числе: | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 12,0 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 |
| внебюджетные фонды |  |  |  |  |  |  |  |