АДМИНИСТРАЦИЯ

ШАПОШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОЛЬХОВАТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2016 №209

сл. Шапошниковка

| Об утверждении «Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2027 годы» |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 25.12.2015г. N 1140 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Генеральным планом Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, администрация Шапошниковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2027 годы».

2. Опубликовать настоящее постановление   в официальном периодическом издании органов местного самоуправления Ольховатского муниципального района «Муниципальный вестник».

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Шапошниковского

сельского поселения                                                                                                       В.С.Саратовский

Утверждена

- Постановлением администрации

- Шапошниковского  сельского поселения

- От 15.08.2016 №209

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Шапошниковского сельского поселения

Ольховатского муниципального района Воронежской области

на 2017 – 2027 годы

Сл.Шапошниковка

2016 год

ПАСПОРТ

Программа

комплексного развития транспортной инфраструктуры

Шапошниковского сельского поселения

Ольховатского муниципального района Воронежской области

на 2017 – 2027 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2027 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 25.12.2015г. N 1140 "Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов», Устав Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, Распоряжение администрации Шапошниковского сельского поселения от 08.08.2016г. № 66-р «О разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области на 2017 – 2027 годы», Генеральный план Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Заказчик программы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, адрес: 396679 Воронежская область, Ольховатский район, сл.Шапошниковка, ул.Шевченко, 1а |
| Исполнители программы | Администрация Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области, адрес: 396679 Воронежская область, Ольховатский район, сл.Шапошниковка, ул.Шевченко, 1а |
| Цель программы | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Шапошниковского сельского поселения Ольховатского муниципального района Воронежской области |
| Задачи программы | - безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сельского поселения; - доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования сельского поселения; -эффективность функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) программы | - Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2017 – 2027 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий программы | - Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений; - Устройство и оплата уличного освещения. |
| Объемы и источники финансирования программы | Всего по программе 3 842,00 тыс. рублей. в том числе по источникам финансирования: - средства местного бюджета: 2017 г. – 358,4 тыс. руб. 2018 г. - 358,4 тыс. руб. 2019 г. - 358,4 тыс. руб. 2020 г. - 358,4 тыс. руб. 2021 г. - 358,4 тыс. руб. 2022-2027 – 2050,0 тыс.рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - повышение качества, эффективности и доступности транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности сельского поселения; - обеспечение надежности и безопасности системы транспортной инфраструктуры. |

Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры Шапошниковского сельского поселения

2.1.  Социально — экономическое состояние Шапошниковского сельского поселения.

На территории Шапошниковского сельского поселения расположено 3 населённых пункта.

Административный центр сельского поселения слобода Шапошниковка находится на расстоянии 10  км от районного центра р.п.Ольховатка.

Населенные пункты Шапошниковского сельского поселения расположены в бассейне реки Черная Калитва.

Общая площадь территории Шапошниковского сельского поселения составляет 8277 га и  включает участки, занятые преимущественно землями сельскохозяйственного назначения, землями населенных пунктов и лесного фонда.

Связь с райцентром осуществляется по федеральной автодороге. Связь между населенными пунктами внутри поселения осуществляется по муниципальным дорогам с асфальтобетонным, гравийным и грунтовым покрытием и областной дороге. Развитая сеть автомобильных дорог, наличие реки, близость районного   центра в общем то благоприятно сказывается  на социально-экономическом развитии Шапошниковского сельского поселения.

В поселении  работает школа, детский сад, дом  культуры, библиотека, театральный кружок, ФАП,   отделение связи, отделение сбербанка, три  магазина смешанной торговли, павильон, Церковь.

2.2.  Характеристика деятельности в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Транспортно-экономические связи Шапошниковского сельского поселения осуществляются только автомобильным видом транспорта. Транспортные предприятия на территории поселения отсутствуют. Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобусное сообщение. На территории поселения действуют один пассажирский автотранспортный маршрут. В населенных пунктах регулярный внутрисельский транспорт отсутствует. Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

В основе оценки транспортного спроса лежит анализ передвижения населения к объектам тяготения.

Можно выделить основные группы объектов тяготения:

- объекты социально сферы;

- объекты трудовой деятельности.

2.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта.

Автомобилизация поселения оценивается как средней (при уровне автомобилизации  в Российской Федерации 270 единиц на 1000 человек), что обусловлено наличием автобусного сообщения с районным и областным центром. Грузовой транспорт в основном представлен сельскохозяйственной техникой. В основе формирования улично-дорожной сети населенных пунктов лежат: основная улица, второстепенные улицы, проезды, хозяйственные проезды.

2.4. Характеристика сети дорог поселения, параметры дорожного движения, оценка качества содержания дорог.

Дорожно-транспортная сеть поселения предназначена  не для скоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производилось более 30 лет. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществлялось только за счет ремонта автодорог с твердым покрытием и автодорог с гравийным покрытием. В условиях ограниченного финансирования дорожных работ с каждым годом увеличивается протяженность дорог требующих ремонта.

Общая протяжённость дорожной сети составляет 23,8 км. Почти все дороги требуют ямочного  и капитального ремонта.  Характеристика автомобильных дорог и сооружений на них дана в таблицах 1-6.

Таблицы 1-6 Характеристика автомобильных дорог

Таблица 1. Характеристика автомобильных дорог и сооружений на них.

| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования местного значения | Протяж. Км | В том числе по типу покрытия, км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | булыжник | а/б | Грунтовая |  |
|  | Сл.Шапошниковка: Ул.Гагарина Ул.Первомайская Ул.Пролетарская Ул.Мира Ул.Шевченко Ул.Школьная Ул.Воронежская Ул.Садовая Ул.Новая-Садовая Ул.Корчагина Х.Ремезово: Ул.Заречная Х.Песчаный: Ул.Сосновая | 2,5 1,8 2,5 2,8 3,2 0,3 0,8 2,3 1,5 1,8 2,3 2,0 | 0 0 0 0 0 0 0 1,0 0 0 0 0 | 2,5 0,5 0 2,3 2,0 0 0,8 0 0 0 0 2,0 |  | 0 1,3 2,5 0,5 1,2 0,3 0 1,3 1,5 1,8 2,3 0 |
|  | Итого дорог местного значения | 23,8 | 1,0 | 10,1 | 12,7 |  |

Таблица 2. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения

|  | Единица измерения | Наличие на начало 2016 года | Наличие на конец 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая протяженность дорог – всего | км | 23,8 | 23,80 |
| в том числе с твердым покрытием | км | 11,1 | 11,1 |
| из них с усовершенствованным покрытием | км | 0 | 0 |
| Протяженность дорог, не отвечающих нормативным требованиям | км | 23,8 | 23,80 |

Таблица 3. Наличие и протяженность искусственных

сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

| Искусственные сооружения | Единица измерения | Наличие на начало 2016 года | Наличие на конец 2016 года |
| --- | --- | --- | --- |
| Мосты, путепроводы и эстакады – всего | шт | 0 | 0 |

Таблица 4. Основные сооружения и оборудование, повышающие безопасность дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения

| Наименование показателей | Единица измерения | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На начало 2016 года | На конец 2016 года |
| Автобусные остановки | шт | 1 | 1 |
| Протяженность линий освещения на автомобильных дорогах и искусственных сооружениях | км | 11 | 11 |

Таблица 5. Объекты автогазозаправочной инфраструктуры

| Наименование показателей | Единица измерения | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На начало 2016 года | На конец 2016 года |
| Автозаправочные станции (АЗС) - всего | шт | 3 | 3 |
| из них: многотопливные заправочные станции (МТЗС) | шт | 2 | 2 |
| автомобильные газозаправочные станции (АГЗС) | шт | 1 | 1 |

Таблица 6. Населенные пункты, обслуживаемые автобусами

(включая маршрутные такси) и легковыми такси

| Наименование показателей | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- |
| Число населенных пунктов, имеющих: автобусное сообщение | ед | 2 |
| обслуживание легковыми такси | ед | 0 |
| Число населенных пунктов, обслуживаемых автобусами в пригородном и междугородном сообщении | ед | 2 |
| Число автобусных маршрутов регулярного сообщения | ед | 2 |

Целевые индикаторы и показатели Программы  в части содержания и ремонта внутрипоселковых дорог представлены в таблице.

Целевые индикаторы и показатели Программы

| № п/п | Наименование индикатора | Единица измерения | Показатели по годам |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |
| 1 | Доля протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования | % | 63 | 60 | 55 | 50 | 45 | 40-0 |
| 2 | Процент охвата потребителей улично- дорожной сети | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

2.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации сельского поселения, обеспеченность парковками (парковочными местами).

Автомобильный парк сельского поселения преимущественно состоит из легковых автомобилей, принадлежащих частным лицам. Детальная информация видов транспорта отсутствует. За период 2013-2016 годы отмечается рост транспортных средств рост и уровня автомобилизации населения. Хранение транспортных средств осуществляется на придомовых территориях. Парковочные места имеются у всех объектов социальной инфраструктуры и у административных зданий хозяйствующих организаций.

2.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока.

Передвижение по территории населенных пунктов сельского поселения осуществляется с использованием личного транспорта либо в пешем порядке. Автобусное движение между населенными пунктами организовано в соответствии с расписанием.

2.7. Характеристика пешеходного и велосипедного передвижения.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В местах пересечения тротуаров с проезжей частью оборудованы нерегулируемые пешеходные переходы. Специализированные дорожки для велосипедного передвижения на территории поселения не предусмотрены.

2.8. Характеристика движения грузовых транспортных средств.

Транспортных организаций осуществляющих грузовые перевозки на территории сельского поселения не имеется.

2.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

Рассмотрим характерные факторы, неблагоприятно влияющие на окружающую среду и здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выброс в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксин азота и серы, озон) приводят не только к загрязнению атмосферы, но и к вредным проявлениям для здоровья, особенно к распираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. Приблизительно 30% населения России подвергается воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 55дБ. Это приводит к росту сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний. Воздействие шума влияет на познавательные способности людей, вызывает раздражительность.

Учитывая сложившуюся планировочную структуру сельского поселения и характер дорожно-транспортно сети, отсутствие дорог с интенсивным движением в районах жилой застройки, можно сделать вывод  о сравнительно благополучной экологической ситуации в части воздействия транспортно инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье человека.

3. Прогноз транспортного спроса, изменение объемов и характера

передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения.

3.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения.

В период реализации программы прогнозируется тенденция небольшого роста численности населения, обусловленная созданием комфортных социальных условий для проживания граждан, в том числе молодых семей, что в свою очередь будет способствовать восстановлению процессов естественного прироста населения.

3.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения.

С учетом сложившейся экономической ситуации, характер и объемы передвижения населения и перевозки грузов практически не изменяются.

3.3. Прогноз развития транспортно инфраструктуры по видам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфраструктура по видам транспорта не перетерпит существенных изменений. Основным видом транспорта остается автомобильный. Транспортная связь с районным, областным и населенными пунктами будет осуществляться общественным транспортом (автобусное сообщение), внутри населенных пунктов личным транспортом и пешеходное сообщение. Для целей обслуживания действующих производственных предприятий сохраняется использование грузового транспорта.

3.4. Прогноз развития дорожной сети поселения.

Основными направлениями развития  дорожной сети поселения в период реализации Программы будет являться сохранение протяженности, соответствующим нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, поддержание автомобильных дорог на уровне соответствующем категории дороги, путем нормативного содержания дорог, повышения качества и безопасности дорожной сети.

3.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения.

При сохранившейся тенденции к увеличению уровня автомобилизации населения, с учетом прогнозируемого увеличения количества транспортных средств, без изменения пропускной способности дорог, предполагается повышение интенсивности движения по основным направлениям к объектам тяготения.

Прогноз изменения уровня автомобилизации и количества автомобилей у населения на территории Шапошниковского сельского поселения

| № | Показатели | 2017 год (оценка) | 2018 год (прогноз) | 2019 год (прогноз) | 2020 год (прогноз) | 2021 год (прогноз) | 2022-2027 годы (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность населения, тыс. чел. | 1839 | 1845 | 1850 | 1855 | 1860 | 1860 |
| 2 | Количество автомобилей у населения, ед. | 351 | 355 | 357 | 360 | 365 | 365 |
| 3 | Уровень автомобилизации населения, ед./1000 чел. | 191 | 192 | 193 | 194 | 196 | 196 |

3.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.

Предполагается незначительный рост аварийности. Это связано с увеличением парка автотранспортных средств и неисполнением участниками дорожного движения правил дорожного движения.

Факторами, влияющими на снижение аварийности станут обеспечение контроля за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения, развитие систем видеофиксации нарушений правил дорожного движения, развитие целевой системы воспитания и обучения детей безопасному поведению на улицах и дорогах, проведение разъяснительной и предупредительно-профилактической работы среди населения по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения с использованием СМИ.

3.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье человека.

В период действия Программы, не предполагается изменения центров транспортного тяготения, структуры, маршрутов и объемов грузовых и пассажирских перевозок. Причиной увеличения негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения, станет рост автомобилизации населения в совокупности с ростом его численности в связи с чем, усилится загрязнение атмосферы выбросами в воздух дыма и газообразных загрязняющих веществ и увеличением воздействия шума на здоровье человека.

4. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненную оценку по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования. В условиях, когда объем инвестиций в дорожной комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной инфраструктуры на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог.  Поэтому в Программе выбирается вариант качественного содержания и ремонта дорог.

5. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов)

по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры.

5.1. С учетом сложившейся экономической ситуацией, мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта, по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов, по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства, по развитию пешеходного и велосипедного передвижения, по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных служб в период реализации Программы не предусматриваются.

5.2 Мероприятия по развитию и сохранностью сети дорог поселения.

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и доступности к центрам тяготения и территориям перспективной застройки предлагается в период действия Программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию и сохранности  дорог поселения:

Программа инвестиционных проектов улично – дорожной сети Шапошниковского сельского поселения.

| № п/п | Наименование объекта | Цель реализации | Сроки реализации |  | Единица измерения | Расходы на реализацию программы всего тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  | на весь период 2017-2027 гг. | по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2027 |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |
| 1. | - обеспечение сохранности автомобильных дорог местного значения путем выполнения эксплуатационных и ремонтных мероприятий; - капитальный, текущий ремонт улиц и дорог местного значения; устройство пешеходных тротуаров, содержание дорог, с регулярным грейдерованием, ямочным ремонтом; - установка дорожных знаков; - очистка дорог от снега, скашивание травы на обочинах. | Повышение качества улично- дорожной сети | 2017 | 2027 |  | 3337,0 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 1750,0 |  |
| 2 | Уличное освещение | Безопасность движения | 2017 | 2027 | 505 | 205 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 300 |  |

6.Структура инвестиций.

Общий объём средств, необходимый на первоочередные мероприятия реализации программы  Шапошниковского  сельского поселения на 2017 - 2021 годы, составляет   1792 тыс. рублей. Из них наибольшая доля требуется на ремонт  автомобильных дорог

Распределение планового объёма инвестиций по транспортной инфраструктуре с учётом реализуемых и планируемых к реализации проектов развития улично- дорожной сети, а также их приоритетности потребности в финансовых вложениях распределены на 2017 – 2027 годы. Полученные результаты приведены в таб.6.1.

Таблица 6.1. Распределение объёма инвестиций на период реализации Программы  Шапошниковского  сельского поселения, тыс. руб.

| № | Виды услуг | Инвестиции на реализацию программы тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-20271750 | всего |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 317,4 | 1750 | 3337 |
| 2 | Уличное освещение | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 300 | 505 |

В результате анализа состояния   улично- дорожной сети  Шапошниковского сельского поселения показано, что экономика поселения является малопривлекательной для частных инвестиций. Причинами тому служат низкий уровень доходов населения, отсутствие роста объёмов производства, относительно стабильная численность населения. Наряду с этим бюджетная обеспеченность поселения находится на низком уровне. На настоящий момент предприятия, обслуживающие объекты транспортной  инфраструктуры поселения отсутствуют. Поэтому в качестве основного источника инвестиций предлагается подразумевать поступления от вышестоящих бюджетов.

Оценочное распределение денежных средств на реализацию Программа  приведено в таб.6.2.

Таблица 6.2. Источники привлечения денежных средств на реализацию Программы Шапошниковского сельского поселения, тыс. руб.

| № | Наименование | Бюджеты всех уровней и частные инвесторы | В т.ч. федеральный бюджет | В т.ч. бюджет областной | В т.ч. Местный бюджет | В т.ч. внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонт дорог сетидорожной | 3337 | 0 | 0 | 3337 | 0 |
| 2 | Освещение | 505 | 0 | 0 | 505 | 0 |

7. Оценка эффективности мероприятий развития транспортной инфраструктуры.

- развитие транспортной инфраструктуры поселения;

- сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизни деятельности;

- формирование условий для социально- экономического развития;

- повышение безопасности;

- качество эффективности транспортного обслуживания населения, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей , осуществляющих экономическую деятельность;

- снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду поселения.

8. Предложение по институциональным преобразованиям. Совершенствованию правового информационного обеспечения деятельности в сфере транспортного обслуживания населения и субъектов экономической деятельности  на территории Шапошниковского сельского поселения.

Администрация Шапошниковского муниципального образования- администрация  сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы, которые обеспечивают:

- разработку ежегодного плана мероприятий по реализации Программы с уточнением объемов и источников финансирования мероприятий;

- контроль за реализацией программных мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам;

- методическое, информационное и организационное сопровождение работы по реализации комплекса программных мероприятий.

Программа разрабатывается сроком на 5 лет и подлежит корректировке ежегодно.

План-график работ по реализации программы должен соответствовать плану мероприятий, содержащемуся в разделе «Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей» настоящего Отчета. Утверждение тарифов и принятие решений по выделению бюджетных средств из бюджета МО, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, принимаются в соответствии с действующим законодательством.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном  хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной  инфраструктуры;

2. Вверификация данных;

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной  инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной  инфраструктуры.

Разработка и последующая корректировка Программы комплексного развития транспортной  инфраструктуры базируется на необходимости достижения целевых уровней муниципальных стандартов качества предоставления транспортных услуг при соблюдении ограничений по платежной способности потребителей, то есть при обеспечении не только технической, но и экономической доступности коммунальных услуг.